Практическая работа 9

Формирование общих предложений по реинжинирингу информационной системы

Тема: Реинжиниринг информационной системы транспортно-логистической компании

Введение

В качестве объекта для анализа выбрана транспортно-логистическая компания ООО «Логистик-Экспресс», специализирующаяся на грузоперевозках по городу и области. Компания имеет автопарк из 15 автомобилей, склад временного хранения и офис, где работают диспетчеры, бухгалтер и логист. Выбор обусловлен возможностью наблюдения за текущими бизнес-процессами и выявления проблем, связанных с информационным обеспечением деятельности предприятия.

1. Анализ текущей ситуации (AS-IS)

1.1. Описание текущих процессов

В настоящее время информационная система компании представляет собой набор разрозненных инструментов:

| Процесс | Инструмент | Способ ведения |
| --- | --- | --- |
| Прием заявок от клиентов | Телефон, WhatsApp, бумажный журнал | Запись в тетрадь или Excel-файл |
| Распределение заказов по водителям | Устные распоряжения диспетчера | Записи на бумаге, звонки водителям |
| Учет топлива и расходов | Excel-таблицы на разных компьютерах | Разрозненные файлы, ручной ввод |
| Выставление счетов | 1С:Бухгалтерия (локально) | Ввод данных со слов диспетчера |
| Отчетность для руководства | Сбор информации в конце месяца | Ручная консолидация из разных источников |

1.2. Выявленные проблемы

| № | Проблема | Описание | Последствия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дублирование информации | Данные о заказе вносятся в журнал, Excel и 1С отдельно | Ошибки, потеря времени, несоответствия |
| 2 | Отсутствие онлайн-мониторинга | Диспетчер не знает реального местоположения машин | Неэффективное распределение заказов, холостой пробег |
| 3 | Низкая скорость обслуживания | Клиент ждет подтверждения заказа 15-20 минут | Потеря клиентов, негативные отзывы |
| 4 | Проблемы учета ГСМ | Топливо списывается "по норме", без привязки к рейсам | Перерасход, хищения, убытки |
| 5 | Отсутствие прозрачности для руководства | Нет оперативных данных по выручке и загрузке | Запоздалые управленческие решения |
| 6 | Ручной расчет зарплаты | Зарплата водителей считается по бумажным путевым листам | Ошибки, конфликты, задержки |

2. Цели реинжиниринга

На основе выявленных проблем сформулированы следующие цели:

| Цель | Связь с бизнес-задачами |
| --- | --- |
| Сократить время обработки заявки до 3-5 минут | Повышение качества обслуживания, удержание клиентов |
| Обеспечить прозрачность местоположения транспорта | Оптимизация маршрутов, снижение расхода топлива |
| Автоматизировать учет ГСМ и расходов | Снижение издержек, предотвращение хищений |
| Создать единую базу клиентов и заказов | Исключение дублирования, повышение точности |
| Обеспечить руководство оперативной отчетностью | Быстрое принятие решений, рост прибыли |

3. Общие предложения по реинжинирингу

3.1. По функциям

Предлагается внедрение TMS (Transport Management System) – системы управления транспортом с расширенным функционалом:

| Новая функция | Описание |
| --- | --- |
| Онлайн-прием заявок | Через сайт, Telegram-бот, мобильное приложение |
| Автоматическое распределение заказов | Система назначает ближайшего свободного водителя |
| GPS/ГЛОНАСС мониторинг | Отслеживание транспорта в реальном времени |
| Электронные путевые листы | Формируются автоматически, подписываются в приложении |
| Учет топлива | Интеграция с топливными картами, контроль расхода |
| Финансовый модуль | Расчет себестоимости рейса, прибыльности |
| Личный кабинет клиента | Отслеживание статуса заказа, история перевозок |
| Мобильное приложение для водителей | Прием заданий, отметка о доставке, фотоотчеты |

3.2. По архитектуре

Предлагается использовать современную веб-ориентированную архитектуру:

| Компонент | Технология | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React.js / Vue.js | Быстрый отклик, современный интерфейс |
| Backend | Node.js / Python (Django) | Масштабируемость, большое сообщество |
| База данных | PostgreSQL | Надежность, поддержка JSON, работа с геоданными |
| Мобильные приложения | React Native / Flutter | Кроссплатформенность, единая кодовая база |
| Облачная инфраструктура | Yandex.Cloud / Selectel | Отказоустойчивость, отсутствие затрат на серверное оборудование |
| Геосервисы | Яндекс.Карты / 2ГИС API | Построение маршрутов, учет пробок |

3.3. По данным

Структура хранения данных претерпит значительные изменения:

| Текущее состояние | Предлагаемое состояние |
| --- | --- |
| Разрозненные Excel-файлы | Единая база данных с нормализацией |
| Бумажные журналы | Электронный документооборот |
| Нет истории клиентов | Полная история всех взаимодействий |
| Отсутствие аналитики | Хранилище данных (Data Warehouse) для аналитики |
| Локальное хранение | Резервное копирование в облаке |

3.4. По интеграции

Новая система должна обмениваться данными со следующими сервисами:

| Система | Цель интеграции |
| --- | --- |
| 1С:Бухгалтерия | Автоматическое выставление счетов, учет доходов/расходов |
| Банк-Клиент | Проверка оплат, формирование реестров платежей |
| Топливные операторы (Лукойл, Газпромнефть) | Онлайн-учет заправок |
| Системы мониторинга (Wialon, ГЛОНАСС) | Получение данных о местоположении |
| СМС-шлюз | Уведомления клиентов о статусе заказа |
| Маркетплейсы (Ozon, Wildberries) | Получение заказов на доставку через API |

4. Ожидаемый результат (TO-BE)

После внедрения предложенных изменений процессы в компании будут выглядеть следующим образом:

4.1. Как будет работать система

- Клиент оставляет заявку на сайте или в Telegram-боте. Система автоматически проверяет возможность доставки и рассчитывает стоимость.

- Диспетчер видит все заявки в единой ленте, но ручное вмешательство требуется только в сложных случаях – система сама назначает водителя.

- Водитель получает задание в мобильном приложении, видит оптимальный маршрут с учетом пробок, отмечает начало и конец рейса.

- Бухгалтер получает автоматически сформированные акты и счета, данные для расчета зарплаты.

- Руководитель видит дашборд с ключевыми метриками:

  - Количество заказов (сегодня/неделя/месяц)

  - Выручка и прибыль по каждому автомобилю

  - Загруженность водителей

  - Расход топлива (план/факт)

  - Проблемные заказы (задержки, жалобы)

4.2. Количественные показатели эффективности

| Показатель | До реинжиниринга | После реинжиниринга | Улучшение |
| --- | --- | --- | --- |
| Время обработки заявки | 15-20 мин | 2-3 мин | 7-10 раз |
| Количество заказов в день | 25-30 | 45-50 | +80% |
| Простой транспорта | 4-5 часов/день | 1-2 часа/день | -60% |
| Расход топлива на 100 км | 15 л | 12,5 л | -17% |
| Ошибки в учете | 10-15 в месяц | 1-2 в месяц | -87% |
| Время закрытия месяца | 7-10 дней | 1-2 дня | -80% |
| Удовлетворенность клиентов | 3,8/5 | 4,7/5 | +24% |

5. Предварительная оценка рисков

При реализации проекта реинжиниринга необходимо учитывать следующие риски:

| Риск | Вероятность | Последствия | Меры по минимизации |
| --- | --- | --- | --- |
| Сопротивление сотрудников | Высокая | Саботаж, неполное использование системы | Проведение тренингов, демонстрация выгод, система мотивации |
| Нехватка бюджета | Средняя | Невозможность реализации полного функционала | Поэтапное внедрение, использование open-source решений |
| Сложность переноса данных | Средняя | Потеря или искажение исторических данных | Тщательное тестирование миграции, параллельная работа в переходный период |
| Технические сбои | Низкая | Простои в работе | Резервирование, облачная инфраструктура, поддержка 24/7 |
| Неправильный выбор ПО | Средняя | Несоответствие потребностям бизнеса | Тщательный анализ рынка, пилотное внедрение |
| Задержки разработки | Средняя | Срыв сроков внедрения | Гибкая методология (Agile), четкое планирование |
| Безопасность данных | Низкая | Утечка информации | Шифрование, разграничение доступа, резервное копирование |

Заключение

Проведенный анализ текущего состояния информационной системы транспортно-логистической компании выявил множество проблем, характерных для малого и среднего бизнеса: дублирование информации, ручной ввод данных, отсутствие интеграции между системами, низкая скорость обработки заказов.

Предложенные меры по реинжинирингу направлены на создание единого информационного пространства, автоматизацию ключевых процессов и обеспечение прозрачности деятельности для руководства. Внедрение TMS-системы с интеграцией GPS-мониторинга, мобильными приложениями для водителей и онлайн-сервисами для клиентов позволит:

- Увеличить количество обрабатываемых заказов на 80%

- Сократить расход топлива на 17%

- Уменьшить время обработки заявки в 7-10 раз

- Практически исключить ошибки в учете

- Повысить удовлетворенность клиентов

При условии правильной оценки рисков и поэтапного внедрения проект реинжиниринга окупится в течение 12-18 месяцев и станет основой для дальнейшего масштабирования бизнеса.

Контрольные вопросы к защите

- Какие методы сбора информации использовались при анализе?

  - Наблюдение, интервью с сотрудниками, анализ документов, хронометраж операций.

- Почему выбрана именно TMS-система?

  - TMS специализируется на управлении транспортом и содержит необходимый функционал для логистики, в отличие от универсальных ERP.

- Какова роль человеческого фактора при реинжиниринге?

  - Ключевая: успех зависит от принятия изменений сотрудниками. Необходима работа с персоналом и мотивация.

- Какие показатели будут использоваться для оценки эффективности?

  - Количественные (время, количество, стоимость) и качественные (удовлетворенность, точность).

- Что делать с историческими данными при переходе?

  - Поэтапная миграция, очистка данных от дублей, параллельная работа систем в тестовом режиме.